## Slide 1
ALUPAR
Site institucional
Diagnóstico, plano de execução
e responsabilidades
alupar.com.br
Apresentado por Bekaa, parceira da ness. · Setembro de 2026
Notes: Abertura. O objetivo é sair com decisões, não com informação: cinco nomes, cinco dados e a autorização do Marco 0.

## Slide 2
01
O diagnóstico
O que foi medido no site público, em 01 e 02 de setembro de 2026. Nenhum número aqui foi estimado — todos são reproduzíveis.
Site institucional Alupar · Bekaa
1

## Slide 3
DIAGNÓSTICO · NÚMEROS
Onde o site está hoje
Quatro medições que resumem o estado do institucional
120
dias com o endereço sem “www” quebrado em HTTPS
1.280
dias desde a última notícia publicada
2,19 MB
de peso na página inicial — 84% em imagens
13
endereços duplicados, públicos e indexáveis
O mais barato de corrigir — e o mais fácil de não enxergar
O endereço sem “www” funciona em http, mas quebra em https: o certificado venceu em 05/05/2026. O navegador tenta https, desiste e volta para http sozinho, então quase ninguém vê o erro. Veem quem usa modo “somente https”, e todo link escrito como https://alupar.com.br em e-mail, PDF ou material impresso.
Todos os números são reproduzíveis. Nenhum foi estimado.
Site institucional Alupar · Bekaa
2
Notes: Abrir pelo que dói. O item do domínio já tem dono e pode ser executado antes mesmo desta apresentação.

## Slide 4
DIAGNÓSTICO · EXPERIÊNCIA
O que um visitante encontra
Cinco problemas que qualquer pessoa percebe, sem abrir o código
01
Conteúdo parado em março de 2023
A última notícia tem 1.280 dias. No rotativo ainda giram um banner de COVID-19 de 2021 e três imagens de 2017.
02
A home não diz o que a Alupar faz
Banners, notícias, vídeo e três ícones. Em nenhum lugar está escrito o que a empresa é ou onde atua.
03
O site pesa quatro vezes o que deveria
2,19 MB na página inicial. Duas fotos de 2017 somam 1,28 MB. Nada é otimizado para celular.
04
Pessoas com deficiência não conseguem usar
Nenhuma imagem da home tem descrição. O formulário tem cinco campos e um único rótulo.
05
Inglês e espanhol quebram
Seis páginas não existem nesses idiomas — e o site responde com erro em vez de mostrar o português.
Site institucional Alupar · Bekaa
3

## Slide 5
DIAGNÓSTICO · INVENTÁRIO
O tamanho real do site
Medido no índice do próprio site — e bem maior do que o menu deixa ver
Tipo de conteúdo | Itens | Observação
Páginas | 45 | o menu mostra 12
Notícias | 99 | mais 84 traduções para inglês e espanhol
Perguntas frequentes | 76 | o maior tipo de conteúdo do site, e fora do menu
Arquivos de mídia | 261 | imagens, documentos e PDFs indexados
Banners do rotativo | 18 | inclui o banner de COVID-19 de 2021
Blocos de empresas e temas | 17 | alimentam as páginas internas
Vídeos | 3 | 
Um levantamento feito pelo menu encontra 12 páginas. O site tem cinco tipos de conteúdo, e três deles não aparecem na navegação. É a diferença entre um projeto que cabe no prazo e um que descobre o resto no meio do caminho.
Site institucional Alupar · Bekaa
4
Notes: Este slide existe para justificar o dimensionamento. Nenhum número é estimado.

## Slide 6
DIAGNÓSTICO · AMBIENTES
Quatro ambientes, um único portal
Os outros três são páginas únicas — e não estão com o fornecedor atual
Ambiente | O que é de fato | Mídia | Onde está
www | Portal completo: 45 páginas e cinco tipos de conteúdo | 261 | fornecedor atual
rs | Uma página, mais uma “em breve…” esquecida de 2025 | 185 | outro provedor
pdi | Uma página, mais uma “em construção” de 2024 | 99 | outro provedor
ma | Uma página única | 161 | outro provedor
Uma janela que se fecha sozinha
Os três ambientes menores ainda permitem cópia automática do conteúdo. O portal principal não — ali o acesso programático está bloqueado, e a recuperação é página por página. Copiar os três agora custa horas; depois de uma troca de provedor, custa semanas.
O portal de RI está fora do escopo, mas divide a mesma máquina do institucional. A virada do RI mexe na hospedagem daqui — as duas precisam ser coordenadas.
Site institucional Alupar · Bekaa
5

## Slide 7
DIAGNÓSTICO · CAUSA RAIZ
A causa não é técnica
Dois sites, mesma empresa, mesma infraestrutura, mesmo fornecedor
Portal de RI · em dia
Última publicação de agosto de 2026
Tem responsável nomeado
Tem calendário e obrigação regulatória
Recebeu cabeçalhos de segurança
Institucional · parado
Última publicação de março de 2023
Não tem responsável nomeado
Não tem calendário
Não recebeu as mesmas configurações
Um tem dono, o outro não. Um site novo sem dono repete esta história em dois ou três anos — por isso “dono do conteúdo, com nome próprio” é condição de entrega, e não recomendação.
Site institucional Alupar · Bekaa
6

## Slide 8
02
O plano
Restauro fiel da identidade, sete semanas de execução, marcos com porta de saída objetiva e responsabilidades com nome próprio.
Site institucional Alupar · Bekaa
7

## Slide 9
PLANO · ABORDAGEM
Restauro fiel
A identidade visual é preservada. Muda o que resolve um problema medido
O que muda
Contraste de cor onde reprova a norma
Recorte dos banners no celular
Rótulos no formulário de contato
Indicação de foco para teclado
Peso, velocidade e imagens modernas
Uma faixa de indicadores na home
O que não muda
A paleta da marca
A tipografia
Cabeçalho, menu, rodapé e grade
A ordem das seções
O vocabulário visual do site
Toda tela é conferida lado a lado contra a página atual e contra o portal de RI. Se alguém que conhece o site notar a mudança sem ser avisado, passou do ponto.
Site institucional Alupar · Bekaa
8
Notes: Não é redesenho. É o que separa um projeto de 500 horas de um de 900.

## Slide 10
PLANO · PLATAFORMA
Por que não seguir no WordPress
A pergunta foi levantada, e merece resposta com número — não com preferência
O argumento a favor
O site de origem é WordPress. Manter o destino em WordPress tornaria a migração mais barata, porque o conteúdo passaria de um para o outro.
O que a medição mostrou
O acesso programático ao conteúdo do site atual está bloqueado. Não existe exportação. A recuperação é página por página — para qualquer destino.
Ou seja: a migração custa o mesmo nos dois caminhos. O que muda é o depois.
 | WordPress | Site estático
Custo mensal | hospedagem, licenças e plugins | R$ 0 a 150
Manutenção obrigatória | núcleo, tema, plugins e versão do PHP | nenhuma
Superfície de invasão | permanente, e cresce com cada plugin | não há o que invadir
Se ficar sem dono de novo | é exatamente o que aconteceu | o site continua no ar
A causa do estado atual não é o WordPress — é a ausência de dono. Mas o WordPress pune essa ausência todo mês, e o site estático não.
Site institucional Alupar · Bekaa
9
Notes: Se a decisão for WordPress por outra razão, ela é legítima — mas o custo de operação em 24 meses precisa entrar na conta antes da assinatura.

## Slide 11
PLANO · ARQUITETURA
Como o site novo funciona
Três peças, cada uma resolvendo um problema do arranjo atual
ASTRO
Site estático
A página vira arquivo pronto, servido por rede de distribuição global. Sem servidor para cair, sem banco para consultar.
CLOUDFLARE
Publicação e domínio
Certificado renovado automaticamente — o incidente atual deixa de ser possível. A zona já é administrada pela ness.
SANITY
Gerenciador de conteúdo
A Comunicação publica notícia e troca banner sozinha, em três idiomas. Conta em nome da Alupar.
O que sai: WordPress, o tema de 2017, 21 arquivos de JavaScript, três bibliotecas de carrossel simultâneas e o suporte a Internet Explorer 8.
Custo mensal de infraestrutura depois da entrega: entre zero e R$ 150. Sem licença, sem servidor, sem contrato de hospedagem.
Site institucional Alupar · Bekaa
10

## Slide 12
PLANO · CRONOGRAMA
Sete semanas
A partir do início — mais as correções emergenciais, que já podem começar
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Descoberta e inventário
Captura de identidade
Design dos templates
Desenvolvimento
Conteúdo e migração
Traduções PT / EN / ES
Acessibilidade, SEO e GEO
Publicação e infraestrutura
Homologação e virada
Marcos
M1
M2
M3
M4
M5
As datas de calendário dependem da data de início — por isso o cronograma é apresentado em semanas.
Site institucional Alupar · Bekaa
11

## Slide 13
PLANO · MARCOS
Marcos e portas de saída
Cada marco tem um critério objetivo — passa ou não passa
Marco | Quando | Entrega | Porta de saída
Marco 0 | 48–72 h | Domínio corrigido, cabeçalhos aplicados, monitoramento ligado | O endereço sem “www” responde normalmente
M1 | Semana 1 | Inventário fechado, arquitetura e identidade extraída | Destino definido para as 20 páginas
M2 | Semana 2 | Design aprovado, primeiras telas navegáveis | Aprovação formal do Marketing
M3 | Semana 5 | Conteúdo migrado e equipe publicando sozinha | A Comunicação publica sem apoio técnico
M4 | Semana 6 | Site completo em homologação | Todos os critérios de aceite medidos e verdes
M5 | Semana 7 | Virada, redirecionamentos ativos, monitoramento | Nenhum endereço antigo quebrado por 7 dias
Site institucional Alupar · Bekaa
12

## Slide 14
PLANO · EQUIPE
Quem executa
A equipe alocada, com a função de cada um no projeto
Pessoa | Cargo | No projeto | Alocação
Camila | Líder de conta e estrategista | Descoberta, arquitetura de informação e interface com a Alupar | 32 h
Marcela | PMO e governança de projetos | Coordenação, marcos, evidências e homologação | 52 h
Lucas | Desenvolvimento e infraestrutura | Site, publicação, formulário, borda e monitoramento | 204 h
Sofia | Arquitetura de conteúdo e dados | Modelo de conteúdo, migração do acervo, SEO e GEO | 80 h
Helena | Design de interface | Captura de identidade, templates e direção de arte | 52 h
Juliana | Redação e assessoria | Texto em português, revisão e textos alternativos | 28 h
Especialista | Acessibilidade digital | Auditoria WCAG, teste com leitor de tela e correções | 32 h
Tradução | Inglês e espanhol | Paridade de conteúdo nos três idiomas | 20 h
Clarice | Jurídico e proteção de dados | Políticas de privacidade e consentimento LGPD | sob demanda
Gabi | Direção executiva | Escalonamento quando as áreas divergirem | sob demanda
Média de 1,8 pessoa em tempo integral ao longo das sete semanas, com pico na Semana 4.
Site institucional Alupar · Bekaa
13

## Slide 15
PLANO · RESPONSABILIDADES
Quem faz o quê
R executa · A decide e responde · C é ouvido antes · I é avisado depois
Frente de trabalho | Executa (R) | Aprova (A) | Consultado (C) | Informado (I)
Correção do domínio em https | ness. · Infraestrutura | ness. · Infraestrutura | TI Alupar | Comunicação
Descoberta e inventário | Camila · Líder de conta | Marcela · Gestão do projeto | Comunicação, TI | Marketing
Captura de identidade e guia de estilo | Helena · Design | Marketing Alupar · marca | Comunicação | Bekaa
Design dos templates | Helena · Design | Marketing Alupar · marca | Camila · Líder de conta | Comunicação
Desenvolvimento do site | Lucas · Desenvolvimento | Marcela · Gestão do projeto | Helena · Design | Alupar
Modelo de conteúdo e migração | Sofia · Arquitetura de conteúdo | Marcela · Gestão do projeto | Comunicação | Equipe de RI
Integração do feed de notícias | Sofia · Arquitetura de conteúdo | Marcela · Gestão do projeto | Equipe de RI | Comunicação
Site institucional Alupar · Bekaa
14

## Slide 16
PLANO · RESPONSABILIDADES
Quem faz o quê (continuação)
A coluna que mais importa é a de aprovação: ela precisa de pessoa, não de área
Frente de trabalho | Executa (R) | Aprova (A) | Consultado (C) | Informado (I)
Conteúdo e revisão em português | Juliana · Redação | Comunicação Alupar | Marketing | Bekaa
Traduções inglês e espanhol | Tradução · EN/ES | Comunicação Alupar | Juliana · Redação | Marketing
Acessibilidade | Especialista · Acessibilidade | Marcela · Gestão do projeto | Lucas · Desenvolvimento | Alupar
Políticas de privacidade e LGPD | Clarice · Jurídico | Jurídico Alupar | Lucas · Desenvolvimento | Comunicação
Infraestrutura e publicação | Lucas · Desenvolvimento | ness. | TI Alupar | Marketing
Homologação e virada | Marcela · Gestão do projeto | Comunicação Alupar | Todos | Diretoria
Operação depois da entrega | Comunicação Alupar | Comunicação Alupar | Bekaa | Marketing
Site institucional Alupar · Bekaa
15

## Slide 17
PLANO · DEPENDÊNCIAS
O que precisamos da Alupar
Nada consome horas do projeto. Todos travam algum início
5
Pessoas
Interlocutor da equipe do portal de RI
Interlocutor do fornecedor atual
Quem aprova uso da marca no Marketing
Dono do conteúdo institucional
Um padrinho executivo para impasses
5
Informações
Km de linhas de transmissão
MW de capacidade instalada
Acesso ao Google Analytics do site
Arquivos originais do logotipo
Valor do contrato de hospedagem atual
3
Autorizações
Executar as correções emergenciais esta semana · Guardar cópia do conteúdo público do site · Abrir a conta do gerenciador de conteúdo em nome da Alupar
Site institucional Alupar · Bekaa
16

## Slide 18
PLANO · RELÓGIOS
Três coisas com prazo próprio
Não esperam pelo cronograma do projeto
Antes da virada
Histórico do Google Analytics
Precisamos extrair a linha de base antes de o site novo entrar no ar. Depois disso não há como comparar o antes e o depois, e o dado não se recupera.
Em andamento
Cópia dos arquivos do site
São 160 arquivos e 247,6 MB, dos quais 120 estão hospedados na infraestrutura do fornecedor atual. O inventário já foi levantado.
21/10/2026
Próximo vencimento de certificado
Faltam 49 dias, e é o mesmo certificado do institucional e do portal de RI. Sem responsável nomeado e alerta configurado, a situação atual se repete.
Site institucional Alupar · Bekaa
17

## Slide 19
03
A proposta
O escopo abaixo já contempla toda a infraestrutura, a publicação, a acessibilidade e a encontrabilidade — SEO e GEO. Não há linha adicional depois.
Site institucional Alupar · Bekaa
18

## Slide 20
PROPOSTA · RESUMO
A proposta
Duas formas de contratar. A decisão de hoje não é se — é como
R$ 49.800
projeto fechado, tudo incluído
500 h
em oito frentes de trabalho
6 a 7
semanas até o site no ar
R$ 0–150
de infraestrutura por mês, depois
As correções emergenciais custam R$ 1.600 a 2.400 e começam esta semana — antes mesmo de decidir o resto. Elas são independentes, e ninguém precisa esperar por elas.
Repare no que este valor já dispensa
A mensalidade de hospedagem que a Alupar paga hoje ao fornecedor atual deixa de existir
A Comunicação publica sozinha, em três idiomas, sem abrir chamado e sem esperar por ninguém
A verificação automática de qualidade impede que os problemas de hoje voltem a aparecer
Site institucional Alupar · Bekaa
19

## Slide 21
PROPOSTA · PROJETO FECHADO
Escopo e valores
500 horas em oito frentes — infraestrutura, SEO e GEO já dentro do valor
Frente de trabalho | Horas | Valor
Descoberta e arquitetura de informação | 32 h | R$ 3.200
Identidade visual e design | 52 h | R$ 5.200
Desenvolvimento do site | 128 h | R$ 12.700
Conteúdo, migração e traduções | 104 h | R$ 10.300
Acessibilidade, SEO técnico e GEO | 56 h | R$ 5.600
Formulário, LGPD e infraestrutura | 56 h | R$ 5.600
Homologação e virada | 40 h | R$ 4.000
Coordenação e governança | 32 h | R$ 3.200
Total | 500 h | R$ 49.800
Correções emergenciais
R$ 1.600 a 2.400
16 a 24 horas, executadas em 48 a 72 horas. Independem da decisão sobre o restante.
Ambientes rs, pdi e ma
96 h · R$ 9.600
Três páginas únicas e 445 arquivos de mídia. Opcional, e sem impacto no prazo do institucional.
Depois da entrega
R$ 0 a 150 / mês
Sem licença, sem servidor, sem contrato de hospedagem.
A banda de planejamento do projeto era de R$ 45.000 a 55.000. O valor acima fica no piso dessa banda — e já inclui hospedagem, certificados, publicação, monitoramento, SEO técnico e GEO. As horas partem do inventário já medido: 45 páginas, 99 notícias, 84 traduções e cinco tipos de conteúdo.
Site institucional Alupar · Bekaa
20

## Slide 22
PROPOSTA · O QUE ESTÁ INCLUÍDO
Já está tudo dentro do valor
Não existe linha adicional de infraestrutura, de publicação, de SEO ou de GEO
Infraestrutura e publicação
Hospedagem em rede global de distribuição
Domínio, DNS e certificados com renovação automática
Ambientes de homologação e de produção
Monitoramento com alerta, com e sem “www”
Cópia de segurança do conteúdo
Formulário de contato, antispam e entrega de e-mail
Encontrabilidade — SEO e GEO
Estrutura técnica, sitemap e velocidade de carregamento
Redirecionamento de todos os endereços antigos
Dados estruturados que os motores de IA leem para citar a Alupar
Textos alternativos, semântica e hierarquia de títulos
Google Analytics e Search Console configurados
Linha de base medida antes e depois da virada
Conteúdo, norma e time
Migração do acervo nos três idiomas
Traduções para inglês e espanhol
Acessibilidade WCAG 2.2 AA verificada a cada publicação
LGPD, cookies e política de privacidade
Treinamento da equipe de Comunicação
Documentação e transferência de conhecimento
Nada nesta lista é cobrado à parte. O que hoje é um custo mensal recorrente com o fornecedor atual passa a fazer parte do que já está contratado.
Site institucional Alupar · Bekaa
21

## Slide 23
PROPOSTA · SITE COMO SERVIÇO
A alternativa: a Bekaa entrega e opera
O dono técnico deixa de ser uma promessa e passa a existir por contrato
R$ 19.900
entrada, na assinatura
R$ 2.400
por mês, a partir da virada
24
meses de compromisso
Está no ar
Hospedagem, domínio e certificados
Renovação automática, sem vencimento surpresa
Monitoramento diário, com e sem “www”
Cópia de segurança do conteúdo
Continua vivo
Até 12 horas por mês para evolução e ajustes
Publicação assistida sempre que precisar
Novas páginas e seções sob demanda
Ajustes de conteúdo e de layout
Continua correto
Correções de segurança e acessibilidade
Verificação automática a cada publicação
Relatório trimestral de desempenho
Revisão de conteúdo obsoleto
Em novembro de 2028, ao fim do contrato, o site e todo o conteúdo saem com a Alupar — código, dados e contas em nome dela. Sem retenção, sem dependência. Foi exatamente isso que faltou da última vez.
Site institucional Alupar · Bekaa
22
Notes: Argumento central: a garantia de não repetir a história é contratual, não uma promessa.

## Slide 24
PROPOSTA · COMPARAÇÃO
As duas formas de contratar
Mesmo site, mesmo escopo de implantação — muda quem responde depois
 | Projeto fechado | Site como serviço
Entrada | R$ 49.800 | R$ 19.900
Mensalidade | — | R$ 2.400
Prazo de implantação | 6 a 7 semanas | 6 a 7 semanas
Compromisso | — | 24 meses
Hospedagem, certificados e monitoramento | incluídos na implantação | incluídos, e operados pela Bekaa
SEO técnico e GEO | incluídos na implantação | incluídos, e revisados a cada trimestre
Evolução e ajustes | contratados à parte | até 12 h por mês
Plantão e relatório trimestral | — | incluídos
Quem responde pelo site | a Alupar | a Bekaa, por contrato
O projeto fechado devolve o site à Alupar em sete semanas. O site como serviço devolve o site funcionando, todo dia, pelos dois anos seguintes. As duas formas entregam o mesmo site — escolha pela pergunta “quem cuida disso na segunda-feira seguinte”.
Site institucional Alupar · Bekaa
23

## Slide 25
PROPOSTA · CONDIÇÕES
Condições e premissas
Valem para as duas formas de contratar · Proposta válida por 30 dias
Incluído
Design, desenvolvimento e testes
Migração do acervo e dos três idiomas
Traduções para inglês e espanhol
Acessibilidade, SEO técnico e GEO
Infraestrutura, publicação e monitoramento
Treinamento e transferência de conhecimento
Não incluído
Redesenho da identidade visual
Produção de fotografia ou vídeo
Redação de conteúdo novo
O portal de Relações com Investidores
Manutenção evolutiva após a entrega, salvo no formato como serviço
Pagamento sugerido
Projeto fechado: 20% na assinatura, 30% no M2, 30% no M4, 20% no M5
Site como serviço: entrada na assinatura, mensalidade a partir da virada
Correções emergenciais faturadas à parte, na conclusão
Premissas de prazo
Aprovações em até 3 dias úteis
Dados e acessos entregues até o Marco 2
Um interlocutor por frente, nomeado
Texto em português congelado no Marco 2
Site institucional Alupar · Bekaa
24

## Slide 26
04
Próximos passos
Esta semana
Corrigir o endereço sem “www” em https — já podemos executar
Nesta reunião
Os cinco nomes e as três autorizações
Até a Semana 2
Os dois números institucionais e o acesso ao Analytics
Semana 1
Início da Descoberta, com a equipe formada
O mínimo para hoje: o dono do conteúdo e a autorização das correções emergenciais.
Site institucional Alupar · Bekaa
25
Notes: Fechar pedindo as duas coisas que não podem sair da reunião em aberto.